|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 날짜 | 강진 | | 임다훈 | |
| 계획 | 실행 | 계획 | 실행 |
| 11/18(목) | 템플릿 정하기 | 템플릿 정하기, 백엔드 구성 |  |  |
| 11/19(금) | QnA, 사용자 | QnA, 사용자 |  |  |
| 11/20(토) | 공지사항 | 공지사항, QnA |  |  |
| 11/21(일) | 파일 업로드 및 다운로드 | 파일 업로드 및 다운로드 |  |  |
| 11/22(월) | 소셜 로그인 | 소셜 로그인 |  |  |
| 11/23(화) | 소셜 로그인 | 소셜 로그인 |  |  |
| 11/24(수) | Css 수정 및 데이터 보강 | 테이블 페이징 처리, 검색 기능 추가, 아이디 중복확인 |  |  |
| 11/25(목) | 최종 보고서 작성 | Css 수정 및 데이터 보강, 최종 완료 보고서 작성 | 최종 보고서 작성 | 최종 완료 보고서 작성, ppt 제작, 전체소스 압축 |